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Nr sprawy: 3/ZWiK/P/2026                                                         Załącznik Nr 6 do SWZ


 WZÓR 
UMOWA…………… Nr………../2026

zawarta w dniu ………………… r. w Bystrzycy Kłodzkiej na podstawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z dnia………………………………… r. na: Naprawa infrastruktury kanalizacyjnej uszkodzonej przez powódź na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka - Wymiana pompy w pompowni głównej . 


pomiędzy :
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w (57-500) Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Młynarska 4, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy            dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000310814, NIP: 8811466771, Regon:020793982, o kapitale zakładowym w wysokości 48 471 000,00 złotych, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu -  Marta Konieczna - Morawa
zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowane przez:

……………………………………………………………………………………………………
zwanym  dalej „Wykonawcą”, następującej treści:



§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wymiana pompy w  głównej przepompowni ścieków                      na oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej, polegająca na  demontażu  istniejącej pompy ściekowej i wyposażeniu przepompowni w jedną fabrycznie nową pompę ściekową, zatapialną, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku Nr 7 do SWZ.

2. Zamawiający wymaga dostosowania nowej pompy do istniejącego oprzyrządowania instalacyjnego znajdującego się obecnie w przepompowni ścieków. Na powyższe oprzyrządowanie składa się:
- stopa sprzęgająca o średnicy – DN 150
- dwie prowadnice rurowe o średnicy 2”

3. Integralnymi składnikami Umowy są następujące załączniki:
    1) Specyfikacja Warunków Zamówienia
    2) Opis Przedmiotu Zamówienia
    2) Oferta Wykonawcy
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie.

5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:
    1) Umowa,
    2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    3) Opis przedmiotu zamówienia
    4) Oferta Wykonawcy


§ 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY


1. Strony ustalają terminy realizacji:
1) rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy z dniem podpisania umowy,
2) zakończenia robót wraz z odbiorem końcowym (bezusterkowym) w nieprzekraczalnym terminie 30 października 2026 r.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy w następujących przypadkach:
    1)   wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 13 ust. 3 i 4 niniejszej umowy,
    2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawców przez Zamawiającego,
    3) wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji państwowej lub samorządowej.
   


§ 3 PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi                             za realizację postanowień umowy są:
1) z ramienia Zamawiającego: 
Pani Elżbieta Mierzwińska – Beżyk, e-mail: oczyszczalnia@zwikbystrzyca.pl
2) z ramienia Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………



§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się:
1)  wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej                                  i uzgodnieniami z Zamawiającym,

2) wykonać terminowo prace przewidziane w niniejszej umowie,

3) przeprowadzić prace montażowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) zrealizować prace objęte niniejsza umową z materiałów zakupionych przez siebie,

5) zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie                                          z obowiązującymi przepisami,

6) zapewnić dostawę, montaż i uruchomienie pompy w przepompowni ścieków, 
7) zapewnić demontaż istniejącej pompy w przepompowni ścieków, 

2. Realizacja zadania będzie się odbywać na terenie Oczyszczalni ścieków. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego,

3. Wykonawca obowiązany jest na dzień odbioru końcowego dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, na które składają się:
    1) niezbędne protokoły z przeprowadzonego uruchomienia pompy w przepompowni,
    2) Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Deklaracje Zgodności 
    3) Instrukcje montażu i obsługi (DTR) zamontowanych urządzeń.


§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań i metod na terenie oczyszczalni ścieków.

2. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na miejscu wykonania przedmiotu umowy, przez cały okres wykonywania prac dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób trzecich.

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji Zamówienia, wynikające z jego własnych działań,                             jak również i z działań i zaniechań jego pracowników.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie i zabezpieczenie sprzętu niezbędnego                       dla właściwego wykonania prac.

5. W czasie realizacji umowy Wykonawca, będzie utrzymywał miejsce wykonywanych prac                           w czystości i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco usuwał zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości.

6. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca nie może zlecić całości zadań objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

2.  Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia Podwykonawcom wymienionym                            w ofercie Wykonawcy. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane                          do realizacji powierzonych im zadań.

3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

4. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom, tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Brak wskazania Podwykonawcy w ofercie Wykonawcy, eliminuje całkowicie możliwość ubiegania się Wykonawcy o taką zgodę przy podpisywaniu umowy o wykonanie zamówienia.

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.



§ 7 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. Do obowiązków  Zamawiającego jest wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

2. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania zgodnie                             z zapisami niniejszej umowy.

3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

4. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności ich jakości , terminowości.

§ 8 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI


1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                                  w wysokości:
netto………………………………………………………………………………. zł, 
(słownie:  ……………………………………………………………………………)
podatek VAT……………… zł, 
(słownie: ……………………………………………………………………)
brutto:………………………………………………………………………………zł, (słownie:……………………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia objętych niniejszą umową.

3. Wykonawca ponosi ryzyko i ciężar odpowiedzialności i wykonania wszystkich prac niezbędnych do należytej realizacji zamówienia.

4. Wykonawca oświadcza, że miał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny wartości prac. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane                   z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych                                 do prawidłowego wykonania umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego                             na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego w oparciu o bezusterkowy  protokół odbioru końcowego prac                                       ( przedmiotu Umowy ).

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. Split payment.
8. Podzieloną płatność, tzw. Split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%                              lub objęte odwrotnym obciążeniem.

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  w systemie podzielonej płatności.

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie                                   z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

11. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę jej wystawienia oraz wystawienia UPO w ramach systemu KSeF.

12. W sytuacji czasowej niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z procedurą awaryjną przewidzianą                                 w obowiązujących przepisach prawa. Po przywróceniu funkcjonalności systemu faktura                   musi zostać przekazana Zamawiającemu za pośrednictwem KSeF

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do dostosowania treści umowy do zmienionego stanu prawnego.



§ 9 CZYNNOŚCI ODBIOROWE

1.  Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie faktycznego zakończenia robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Z czynności odbiorowych, które zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni od zgłoszenia                             o zakończeniu robót przez Wykonawcę, zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia dokonane w czasie odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

3. Podpisany bezusterkowy protokół odbiorowy jest podstawą do wystawienia faktury końcowej.

4. Wykonawcy obowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad.

5. Wykonawca na dzień odbioru końcowego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, na które składają się:
    1). Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Deklaracje Zgodności
    2). Instrukcje montażu i obsługi (DTR) zamontowanych urządzeń.
  

§ 10 WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ………………………………. miesięcy  poczynając od daty odbioru końcowego.
2. Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.

3. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji.


§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy, nie leży                            w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy-  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy i mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania nie rozpoczął jej realizacji,
5) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przewidziany niniejszą Umową w sposób niezgodny z niniejszą umową ,
6) Wykonawca nie usuwa wad lub usterek w terminie uzgodnionym przez strony                            lub wskazanym przez Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust.1 pkt.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o podstawie odstąpienia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1, w formie pisemnej                              i musi zawierać uzasadnienie.


§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ


1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

§ 13 KARY UMOWNE

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
    1) za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości: 12 000,00 ( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 ); 

    2) za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy z winy Wykonawcy w wysokości 3000,00 PLN( słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ),

    3) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, jak również ujawnionych              w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 12 000,00 PLN                      ( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 ). 

3. Uważa się, że żadna ze stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o przetargu lub po dacie                     od której umowa obowiązuje.

4. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, będące poza ich kontrolą, które w części lub w całości uniemożliwiają  wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie, takich jak: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne, działania wojenne, akty organów władzy, administracji państwowej i samorządowej.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy  pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze                           dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
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